## Slide 1: Nâng cao Hiệu suất Qwen3Guard-Gen 0.6B: Từ Xây dựng Dữ liệu đến Finetuning
Giai đoạn báo cáo: Tuần 3 - Tuần 5
Cải thiện khả năng Safety Guardrail qua Data Augmentation và Finetuning

## Slide 2: Tổng quan Tiến trình (Roadmap)
Hành trình tối ưu hóa chia thành 3 giai đoạn chính:
1. Tuần 3 - Nền tảng (Foundation): Xây dựng hệ thống Taxonomy, kết hợp dữ liệu (Combinations) và đánh giá Baseline model.
2. Tuần 4 - Phân tích & Chuẩn hóa: Mổ xẻ các nhóm lỗi rủi ro cao và xây dựng Pipeline Auto-Labeling.
3. Tuần 5 - Huấn luyện (Finetuning): Augment data các nhóm khó, chia tập dữ liệu (leak-free) và Finetune bản 0.6B LoRA.

## Slide 3: Tuần 3 - Xây dựng Hệ thống Dữ liệu Đầu vào
Tiếp cận có hệ thống để tạo bộ test/train đa dạng:
- Taxonomy & Combinations: Định nghĩa các nhóm nhãn (Safe, Unsafe, Controversial) kết hợp chéo với Attack Types và Scenarios.
- Generation Jobs: Quy hoạch các combo thành Job cụ thể, thiết lập Context Domain, Style và ngôn ngữ hội thoại tự nhiên.
- Pilot Run & Audit:
  + Sinh thành công 2.000 mẫu dữ liệu ban đầu.
  + Xây dựng quy trình Audit để lọc nhiễu và loại bỏ các mẫu sinh sai nhãn.

## Slide 4: Đánh giá Baseline Model 0.6B
Khảo sát khả năng nguyên bản của Qwen3Guard-Gen 0.6B:
- Kết quả Benchmark ban đầu: Accuracy đạt ~76% trên tập 2.000 mẫu.
- Phát hiện điểm nghẽn (Bottlenecks):
  + Controversial: Nhận diện rất kém các ranh giới tranh cãi.
  + Lọt lưới (Unsafe -> Safe): Tỷ lệ bỏ lọt các nội dung Unsafe còn cao.
  + Tốc độ: Tốc độ inference cực tốt, xứng đáng để đầu tư Finetune thay vì model nặng.

## Slide 5: Tuần 4 - Phân tích Lỗi Chuyên sâu (Error Analysis)
Tại sao model bắt trượt? Phân tích nguyên nhân gốc rễ:
- Breakdown theo Scenario: Điểm yếu lớn nhất lộ diện tại Prompt Injection (PI) do dữ liệu train gốc không có.
- Đối chiếu Model 4B: 4B không giải quyết được các lỗi này -> Lỗ hổng kiến thức từ Dữ liệu, không phải kiến trúc.
- Phân loại thủ công: Phân định rõ ràng lỗi nào do model yếu và lỗi nào do bộ dữ liệu (dataset noise).

## Slide 6: Xây dựng Pipeline Auto-Labeling
Làm sạch dữ liệu quy mô lớn (5.000 mẫu):
- Khó khăn: Gán nhãn thủ công tốn thời gian và dễ chủ quan.
- Giải pháp: Thiết kế hệ thống LLM Judge Kép (Sử dụng 2 LLM độc lập).
- Cơ chế hoạt động:
  + Kết hợp Rule Validator để duyệt chéo kết quả.
  + Phân luồng tự động: Nhóm an toàn (giữ nhãn), nhóm sai lệch (sửa nhãn), nhóm Conflict (review).
- Kết quả: Chuẩn hóa toàn bộ nhãn cho tập dữ liệu chuẩn bị Finetune.

## Slide 7: Tuần 5 - Data Augmentation & Splitting
Tập trung vào các điểm mù của Model:
- Augmentation (Hard-cases): Sinh thêm 2.000 mẫu nhắm thẳng vào Prompt Injection và Evasion Techniques. Áp dụng LLM Judge.
- Thiết kế Dataset Splitting:
  + Chia tập Train/Val/Router Pool đảm bảo nguyên tắc Zero-Leakage.
  + Format dữ liệu chuẩn theo cấu trúc đầu vào của Qwen3Guard.

## Slide 8: Finetuning Qwen3Guard 0.6B & Kết quả
Nâng cấp Model bằng phương pháp LoRA:
- Thực thi: Setup cấu hình .yaml và chạy Finetune (LoRA) bản 0.6B trên tập Master Data đã làm sạch.
- Kết quả Đột phá:
  + Độ chính xác (Acc / F1) tăng ~13% trên tập Benchmark Test.
  + Cải thiện mạnh mẽ nhận diện các nhãn Controversial và Prompt Injection.
  + Giữ nguyên được ưu điểm về tốc độ inference (Latency thấp).

## Slide 9: Next Steps - Hướng đi tiếp theo
Đảm bảo sự bền vững và sẵn sàng Production:
1. Mở rộng Benchmark (Wave 1): Sinh thêm 2.000 dữ liệu Test đa dạng hơn để chống Overfitting.
2. Train Router Model: Chuẩn bị dữ liệu và logic để huấn luyện mô hình Router.
3. Đóng gói & Deployment: Đưa model 0.6B (đã finetune) vào kiểm thử thực tế.